XIANGQI ROBOT

IMPLEMENTATION ROADMAP &
EXECUTION GUIDE

Hướng dẫn triển khai chi tiết 13R từ requirement → benchmark → architecture → robot vận hành

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 — Implementation Baseline |
| Ngày | 14/09/2026 |
| Tài liệu nguồn | Xiangqi Robot — Requirements & Measurable Metrics Specification v1.0 |
| Mục đích | Chuyển 13R thành thứ tự triển khai, task, artifact, gate, test và tiêu chí cutover cụ thể. |

Nguyên tắc: Không triển khai R1→R13 theo số thứ tự. Thứ tự trong tài liệu requirement là thứ tự mô tả; thứ tự triển khai phải theo dependency, khả năng đo lường và rủi ro vật lý.

# 0. Cách sử dụng tài liệu này

Tài liệu này là playbook triển khai. Mỗi phase có: mục tiêu, dependency, task theo thứ tự, file/code dự kiến, artifact phải tạo, test tối thiểu, điều kiện PASS/FAIL và gate để được sang phase kế tiếp. Requirement v1.0 vẫn là contract; tài liệu này chỉ mô tả cách hiện thực contract đó.

| Vai trò | Cách dùng tài liệu |
| --- | --- |
| Tech lead | Chọn phase hiện tại, khóa scope, review gate trước khi merge phase tiếp theo. |
| Perception/AI | Triển khai R1/R2/R3/R4 theo benchmark, không tự update GameState. |
| Robot/Control | Triển khai R5/R9/R10, mọi physical action phải có post-condition. |
| Software/State | Triển khai R6/R7/R8/R12/R13, quản lý transaction và decision. |
| QA/Integration | Quản lý dataset, ground truth, log, scenario S01-S20 và regression. |

Quy tắc ưu tiên: Hard requirement fail ⇒ dừng acceptance. Provisional target fail ⇒ ghi gap và root cause; không được “chỉnh threshold cho đẹp số” mà không version/reason.

## 0.1 Bốn nguyên tắc xuyên suốt

1. Đo trước khi tối ưu: mọi threshold mm/pixel/accuracy phải dựa trên test hoặc được đánh dấu provisional.

2. Shadow mode trước cutover: module AI mới chạy song song và ghi log trước khi được phép điều khiển state/robot.

3. Không silent failure: API robot trả thành công không đồng nghĩa hành động vật lý thành công.

4. Unknown là trạng thái hợp lệ: nếu không chắc thì RESCAN/ABORT/HUMAN_REQUIRED, không ép prediction.

# 1. Roadmap triển khai tổng thể

PHASE 0 Measurement + Logging + Ground Truth ↓ PHASE 1 R6 State + R13 Coordinator + R8 Rule Conformance ↓ PHASE 2 R4 Board Geometry + R5 Robot Registration ↓ PHASE 3 R1 Semantic Board Perception (TheOne-like candidate) ↓ PHASE 4 R7 Temporal Move Understanding + R6/R8 Fusion ↓ PHASE 5 R3 Physical Localization + R2 Loose-piece Detection ↓ PHASE 6 R9 Verified Manipulation ↓ PHASE 7 R10 Verification & Recovery ↓ PHASE 8 R11 Safety Awareness + R12 Confidence Policy ↓ PHASE 9 S01-S20 End-to-End Acceptance + Architecture Freeze

| Phase | Tên | Requirement trọng tâm | Exit Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Measurement Foundation | R3/R4/R5/R9 support | Biết tolerance thật + log được mọi trial |
| 1 | Software Control Plane | R6,R8,R13 | Không còn update state phân tán; FSM test được |
| 2 | Coordinate Foundation | R4,R5 | Image→board→robot có version + validity |
| 3 | Semantic Perception | R1 | ObservedBoard 10×9 + UNKNOWN + confidence |
| 4 | Human Move Understanding | R7 + R6/R8 | Từ stable T1/T2 → candidate/NO_CHANGE/AMBIGUOUS |
| 5 | Localization & Loose Piece | R3,R2 | Tâm thật mm + off-grid recovery target |
| 6 | Verified Robot Action | R9 | Pick/place/capture tách phase và có result |
| 7 | Recovery | R10 | Inject lỗi → retry/recover/abort đúng |
| 8 | Reliability & Safety | R11,R12 | Unknown/unsafe luôn inhibit auto-motion |
| 9 | Acceptance | E2E + S01-S20 | Freeze architecture bằng evidence |

## 1.1 Dependency map của 13R

R4 Geometry ─────────┬──> R1 Board Perception ──┐ ├──> R2 Loose Detection ─────┤ └──> R3 Localization ──> R5 Registration ──> R9 Manipulation │ │ R6 State <── R7 Temporal <── R1/R11/R12 │ └──> R10 Recovery │ │ │ │ ├────> R8 Rules│ └───────────────────────────┘ │ │ └──────────────┴────────────> R13 Coordinator <──── R11 Safety / R12 Confidence

Cách đọc: R13 “phụ thuộc tổng hợp R1-R12” về chức năng cuối, nhưng skeleton R13 phải được dựng sớm để các module mới có nơi tích hợp đúng chuẩn.

# PHASE 0 — Measurement & Experimental Infrastructure

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| Nền cho R3/R4/R5/R9 + KPI | Đo được phần cứng, có ground truth, log schema, baseline benchmark | Không được tối ưu model trước khi có measurement sheet và logging chạy được |

## 2. Tại sao Phase 0 phải đi đầu

Các target như “P95 ≤ 5 mm” chỉ là provisional. Nếu không biết gripper thực tế chịu lệch bao nhiêu, robot repeatability bao nhiêu, homography sai bao nhiêu thì không thể kết luận một model tốt hay xấu. Phase 0 biến project từ thử bằng cảm giác thành thử nghiệm tái lập.

### P0.1 — Freeze baseline hiện tại

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chụp lại trạng thái code/hardware trước refactor để mọi cải tiến có mốc so sánh. |
| Đầu ra bắt buộc | baseline manifest + sample frames + current KPI snapshot |
| Điều kiện hoàn thành | Có thể tái chạy cùng cấu hình và đối chiếu kết quả sau refactor. |

Vị trí code dự kiến: docs/experiments/, experiments/baseline/, config snapshot

Các bước thực hiện

• Ghi commit SHA/branch đang dùng, config camera, model weights, robot speed, teaching points, TCP/tool rotation.

• Lưu 20–50 frame representative: board chuẩn, quân lệch, capture, ánh sáng khác nhau.

• Chạy flow hiện tại và ghi các lỗi đã biết: miss detection, pick lệch, capture ambiguity, camera latency.

• Tạo file baseline_manifest.json hoặc YAML chứa version của mọi thành phần.

Không làm: Không sửa nhiều module cùng lúc trước khi baseline được lưu.

### P0.2 — Đo quân cờ và gripper tolerance

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tính vùng sai số vật lý tối đa còn gắp được. |
| Đầu ra bắt buộc | gripper_tolerance.csv + sơ đồ vùng gắp + derived max safe error |
| Điều kiện hoàn thành | Có con số tolerance để derive R3/R5/R9; không còn dùng 5 mm như con số mặc định vô điều kiện. |

Các bước thực hiện

• Đo đường kính/chiều cao tối thiểu–tối đa của nhiều quân trong bộ đang dùng.

• Tạo ma trận offset X/Y: 0, ±2, ±4, ±6, ±8, ±10 mm hoặc theo bước phù hợp.

• Tại mỗi offset, thử gắp lặp nhiều lần; ghi success/fail và loại lỗi.

• Xác định effective capture region của gripper và safety reserve.

• Tính Available Grasp Margin = (effective gripper capture width − effective piece width)/2.

### P0.3 — Đo robot repeatability

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tách sai số robot khỏi sai số camera/vision. |
| Đầu ra bắt buộc | robot_repeatability.csv + heatmap/summary |
| Điều kiện hoàn thành | Biết contribution của robot trong tolerance budget. |

Vị trí code dự kiến: experiments/robot_repeatability/

Các bước thực hiện

• Chọn 5–10 điểm trải đều trên bàn.

• Lặp ≥30 lần/điểm với cùng command pose.

• Đo displacement thực tế bằng mark/jig/phương pháp đo phù hợp.

• Báo Median, P95, Max, std/peak-to-peak theo từng vùng bàn.

• Lưu pose command và pose actual nếu SDK cung cấp.

### P0.4 — Đo camera/board reprojection baseline

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Biết homography hiện tại sai bao nhiêu và ở vùng nào. |
| Đầu ra bắt buộc | reprojection_report.csv + error heatmap |
| Điều kiện hoàn thành | Có P50/P95/Max; biết khi nào perspective.npy phải bị invalidate. |

Vị trí code dự kiến: experiments/geometry/

Các bước thực hiện

• Đánh dấu một tập ground-truth points trên bàn.

• Project điểm camera→grid và grid→camera.

• Tính reprojection error theo cell/pixel/mm.

• Test center và mép bàn; test lại khi camera rung/dịch nhẹ.

• Ghi geometry_version và camera setting cho mỗi trial.

### P0.5 — Dựng logging + experiment harness

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mỗi thử nghiệm phải trace được từ frame đến decision và robot action. |
| Đầu ra bắt buộc | log schema v1 + logger + metric scripts |
| Điều kiện hoàn thành | Một trial bất kỳ có thể replay và tìm lỗi nằm ở perception/geometry/state/robot. |

Vị trí code dự kiến: src/telemetry/, experiments/, tools/metrics/

Các bước thực hiện

• Định nghĩa trial_id/correlation_id duy nhất.

• Chuẩn hóa log fields: timestamp, system_mode, frame_ids, expected_board, observed_board, geometry_version, detections, target_pose, robot_telemetry, decision, ground_truth, result, environment.

• Viết helper ghi JSONL/SQLite; không log rải rác format khác nhau.

• Viết script tính metric tự động từ trial logs.

• Mỗi benchmark freeze code commit/model/camera/calibration version.

Gate P0: Chỉ sang Phase 1 khi có: (1) tolerance measurement, (2) robot repeatability baseline, (3) reprojection baseline, (4) structured log chạy được, (5) baseline manifest.

# PHASE 1 — State, Rules & Workflow Skeleton

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R6 + R13 + R8 | Tạo control plane deterministic trước AI mới | Không module nào được tự commit board/robot phase ngoài coordinator |

## 3. Kiến trúc control plane tối thiểu

ExpectedBoard = trạng thái logic đã commit ObservedBoard = perception thấy gì + confidence/visibility CurrentAction = {piece, src, dst, phase, attempt, transaction_id} DiscrepancySet = ExpectedBoard vs ObservedBoard SystemMode = state của R13 Nguyên tắc: Perception CHỈ xuất observation; Coordinator mới được quyết định state transition.

### P1.1 — Tạo data contracts chung

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Ngăn các module dùng tuple/dict tự phát và giảm coupling. |
| Đầu ra bắt buộc | src/domain/models.py hoặc package tương đương + unit tests |
| Điều kiện hoàn thành | Các module vision/state/robot dùng cùng contract, không truyền dict mơ hồ. |

Vị trí code dự kiến: src/domain/ hoặc src/core/contracts.py

Các bước thực hiện

• Định nghĩa BoardObservation/CellObservation.

• Định nghĩa PhysicalObject/LoosePieceCandidate.

• Định nghĩa GeometryState, RobotTarget, ActionResult, Decision.

• Định nghĩa CurrentAction và FailureClass.

• Mỗi object có timestamp/version/confidence/source.

### P1.2 — Tách ExpectedBoard / ObservedBoard / CurrentAction

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Biến GameState từ “một board duy nhất” thành state có thể reconcile. |
| Đầu ra bắt buộc | StateStore + persistence + discrepancy API |
| Điều kiện hoàn thành | Crash/restart giữa PICK và PLACE không làm software giả định move đã xong. |

Vị trí code dự kiến: src/core/game_state.py → refactor; đề xuất src/state/state_store.py, state_models.py

Các bước thực hiện

• Giữ ExpectedBoard là logical truth sau commit.

• ObservedBoard không được ghi đè ExpectedBoard trực tiếp.

• CurrentAction persist trước side-effect vật lý quan trọng.

• Tạo discrepancy detector.

• Thêm state_version và event log.

### P1.3 — Dựng R13 coordinator/FSM skeleton

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mọi action đi qua state machine có transition rõ ràng. |
| Đầu ra bắt buộc | coordinator.py + transition table + state trace tests |
| Điều kiện hoàn thành | Illegal transition = 0; deadlock/livelock = 0 trong synthetic suite. |

Vị trí code dự kiến: src/workflow/coordinator.py, src/workflow/states.py

Các bước thực hiện

• Định nghĩa states: IDLE, OBSERVE, VALIDATE_HUMAN_MOVE, PLAN_ROBOT_MOVE, PICK, VERIFY_PICK, TRANSPORT, PLACE, VERIFY_PLACE, VERIFY_BOARD, COMMIT_MOVE.

• Định nghĩa states lỗi: RESCAN, RECOVERY, STOPPED, HUMAN_REQUIRED, CAMERA_INVALID, ROBOT_ERROR.

• Mỗi transition có guard, action, timeout, retry limit.

• Exception không phân loại → safe terminal state.

• Ghi state transition event với reason/trigger.

### P1.4 — R8 conformance suite

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Khóa rule engine làm deterministic validator. |
| Đầu ra bắt buộc | tests/rules/ + conformance report |
| Điều kiện hoàn thành | Rule conformance 100%; illegal move acceptance = 0. |

Vị trí code dự kiến: src/core/xiangqi.py, tests/test_rules_*

Các bước thực hiện

• Unit test từng loại quân, cản đường, biên bàn, capture.

• Test wrong-turn, game-over, general-facing/check/checkmate nếu project hỗ trợ.

• Test orientation mapping để tránh đảo đỏ/đen.

• Nếu candidate illegal nhưng camera vẫn thấy state đó sau rescan: trả discrepancy, không ép thành legal.

Gate P1: Có thể chạy hoàn toàn bằng synthetic/replay, chưa cần robot. Gate đạt khi trace state deterministic, persistence hoạt động, R8 100% trên suite và không có module mới bypass coordinator.

# PHASE 2 — Board Geometry & Robot Registration

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R4 + R5 | Ổn định camera↔board↔robot và version transform | Mọi physical target phải gắn geometry/calibration version và validity |

### P2.1 — GeometryManager

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Biến perspective.npy từ file tĩnh thành state có quality/validity/version. |
| Đầu ra bắt buộc | GeometryManager + geometry state telemetry |
| Điều kiện hoàn thành | R4 invalid case 100% block downstream physical target. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/calibrate_camera.py, đề xuất src/vision/geometry_manager.py

Các bước thực hiện

• Wrap homography trong GeometryState.

• Lưu corners, orientation, reprojection residual, timestamp, camera settings.

• Thêm validity flag và geometry_version.

• Không clamp điểm ngoài board thành điểm hợp lệ.

• Nếu residual vượt threshold hoặc camera setup đổi → invalidate.

### P2.2 — Board movement detection

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Phát hiện khi bàn dịch/xoay đủ để làm mapping cũ không còn an toàn. |
| Đầu ra bắt buộc | board_move_event + invalidation policy |
| Điều kiện hoàn thành | Board moved → mapping cũ không được dùng 100%. |

Các bước thực hiện

• Định nghĩa baseline board pose.

• Đo delta corner/pose giữa các observation ổn định.

• Benchmark các mức dịch 2/5/10/20 mm và xoay 0.5/1/3 độ.

• Threshold liên kết trực tiếp với R5 tolerance; vượt threshold phải block PICK/PLACE.

• Ở giai đoạn đầu có thể dùng manual re-calibration thay auto pose.

### P2.3 — Registration benchmark R5

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đo board coordinate→robot pose trên lưới thật. |
| Đầu ra bắt buộc | registration_report + heatmap + calibrated thresholds |
| Điều kiện hoàn thành | P95 end-to-end mapping nằm trong gripper safe tolerance; mapping có version. |

Vị trí code dự kiến: src/hardware/robot_VIP.py; có thể tách src/calibration/robot_registration.py

Các bước thực hiện

• Chọn 25–40 calibration marks phủ toàn bàn.

• Command TCP tới từng mark ở safe Z/measurement mode.

• Ghi predicted pose và measured error.

• Tạo heatmap XY error.

• Test continuous coordinate như (3.2, 5.1), không chỉ integer grid.

### P2.4 — Transform version contract

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Ngăn dùng homography mới với robot mapping cũ. |
| Đầu ra bắt buộc | versioned transform pipeline |
| Điều kiện hoàn thành | Mọi case mismatch version → BLOCK; không có silent stale transform. |

Các bước thực hiện

• GeometryState có geometry_version.

• Robot registration có calibration_version + source geometry_version.

• TargetPose mang theo version đã dùng.

• Coordinator từ chối pick/place nếu version mismatch.

• Log config hash của teaching points/TCP/tool frame.

# PHASE 3 — Semantic Board Perception

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R1 | Tạo ObservedBoard 10×9 độc lập với game state | Board recognizer benchmark được trước khi được quyền ảnh hưởng gameplay |

## 5. Chiến lược tích hợp TheOne-like recognizer

Quan trọng: Tích hợp theo “adapter + shadow mode”. Không fork logic game vào model và không xóa YOLO/legacy detector trước khi benchmark hoàn tất.

### P3.1 — TheOneRecognizer adapter

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chuẩn hóa model thành API của project. |
| Đầu ra bắt buộc | src/vision/theone_recognizer.py + adapter tests |
| Điều kiện hoàn thành | Một frame vào → output deterministic schema, không update GameState. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/theone_recognizer.py, models/theone/

Các bước thực hiện

• Input: frame/burst + GeometryState nếu cần.

• Output: BoardObservation 10×9, mỗi cell có piece, confidence, visibility.

• Map label của model về namespace nội bộ r_K/r_A/.../b_P.

• Xử lý orientation rõ ràng, không silently flip.

• Nếu low-confidence/occluded → UNKNOWN thay vì nearest class.

### P3.2 — Dataset R1

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tạo bộ benchmark phản ánh đúng bàn thật của project. |
| Đầu ra bắt buộc | datasets/r1_board_perception/ + ground truth 90-cell labels |
| Điều kiện hoàn thành | Có train/benchmark split cố định và metadata environment. |

Các bước thực hiện

• Bàn đủ 32 quân với nhiều ánh sáng.

• Quân riêng lẻ ở nhiều intersection.

• Quân xoay/lệch nhẹ, các bộ quân/print khác nhau nếu có.

• Occlusion ngắn, tay vừa rời, blur nhẹ.

• Orientation 180° và empty-cell false positive cases.

### P3.3 — Benchmark raw vs fused

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Biết model thực sự đạt gì, không chỉ dựa demo của repo ngoài. |
| Đầu ra bắt buộc | R1 benchmark report |
| Điều kiện hoàn thành | Raw/fused metrics được ghi version; gap rõ ràng. |

Vị trí code dự kiến: tools/metrics/r1_eval.py

Các bước thực hiện

• Tính per-intersection accuracy, occupied-piece classification accuracy, exact-board accuracy, critical misclassification rate, latency P50/P95.

• Vẽ confusion matrix theo piece class.

• Tách nominal và stress.

• Sau raw baseline mới thử burst/multi-frame voting.

### P3.4 — Shadow mode trong app

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chạy recognizer thật nhưng chưa quyết định move. |
| Đầu ra bắt buộc | shadow logs + disagreement dashboard/report |
| Điều kiện hoàn thành | Không regression gameplay do module mới; đủ dữ liệu quyết định cutover. |

Các bước thực hiện

• Khi camera snapshot được lấy, chạy legacy pipeline và R1 song song.

• Log disagreement theo cell.

• Không thay board state hoặc robot target.

• Chạy đủ scenario nominal trước cutover.

# PHASE 4 — Temporal Move Understanding

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R7 + R6 + R8 + R11/R12 hooks | Từ các board observation ổn định suy ra transition có kiểm chứng | Không còn phải đoán move từ một frame hoặc occupancy ambiguity |

### P4.1 — Scene-stable gate

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chỉ chụp quyết định khi scene đã ổn. |
| Đầu ra bắt buộc | SceneStabilityMonitor + tests |
| Điều kiện hoàn thành | Human touch rồi đặt lại không tạo false move; robot occlusion không update board. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/scene_stability.py

Các bước thực hiện

• Định nghĩa camera freshness và scene stability signal.

• Tay người/robot che camera → perception state không được commit.

• Có minimum stable frames/time window.

• Camera buffer phải xác nhận frame mới.

### P4.2 — Semantic transition engine

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | So sánh ObservedBoard T1/T2 thay vì occupancy-only. |
| Đầu ra bắt buộc | TransitionCandidate API + replay tests |
| Điều kiện hoàn thành | Move transition nominal đạt target; false move thấp; ambiguity explicit. |

Vị trí code dự kiến: refactor src/vision/snapshot_detector.py → đề xuất src/reasoning/transition_detector.py

Các bước thực hiện

• Tạo diff semantic theo 90 cell.

• Sinh hypothesis MOVE/CAPTURE/NO_CHANGE/ANOMALY.

• Nếu >1 hypothesis hợp lý → AMBIGUOUS.

• Dùng R8 rule engine để prune hypothesis, không dùng rule để “bịa” perception.

• Giữ legacy pixel/occupancy logic làm fallback có log trong giai đoạn chuyển tiếp.

### P4.3 — Human move pipeline v2

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Nối R1→R7→R8→R6→R13 nhưng vẫn không đụng robot. |
| Đầu ra bắt buộc | Human-turn integration test |
| Điều kiện hoàn thành | E2E-01 baseline có thể đo trên replay trước robot thật. |

Các bước thực hiện

• OBSERVE baseline.

• WAIT_HUMAN / scene stable.

• ObservedBoard_T2.

• R7 candidate.

• R8 LEGAL/ILLEGAL/AMBIGUOUS.

• R12 ALLOW/RESCAN.

• Chỉ khi ALLOW mới commit ExpectedBoard.

# PHASE 5 — Physical Localization & Loose Pieces

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R3 + R2 | Tìm pick target chính xác và quân off-grid khi recovery | Quyết định giữ/bỏ YOLO bằng benchmark, không bằng cảm giác |

### P5.1 — Benchmark VisualPickEstimator hiện tại

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đo sai số mm của pipeline bbox/footpoint→grid float. |
| Đầu ra bắt buộc | R3 baseline report |
| Điều kiện hoàn thành | Biết current method có đủ pick tolerance hay không. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/visual_pick_estimator.py

Các bước thực hiện

• Đặt quân offset 0/2/5/8/10 mm theo 8 hướng.

• Đo predicted XY so ground truth.

• Test center/mép bàn và 5 mức ánh sáng.

• Tính Median/P95/Max và availability.

• So sai số với tolerance budget Phase 0.

### P5.2 — Localization backend abstraction

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Cho phép thay bbox bằng contour/mask/keypoint mà robot không đổi code. |
| Đầu ra bắt buộc | PieceLocalizer interface |
| Điều kiện hoàn thành | Có thể A/B test backend bằng cùng dataset. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/localization.py

Các bước thực hiện

• API locate_piece(target_hint, frame) → continuous board XY + uncertainty.

• Backend 1: legacy bbox foot point.

• Backend 2: OpenCV contour/circle.

• Backend 3: segmentation/keypoint nếu cần.

• Mọi backend phải trả cùng schema.

### P5.3 — OpenCV loose-piece baseline

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Thử giải R2 nhẹ nhất trước YOLO 1-class. |
| Đầu ra bắt buộc | LoosePieceDetector(OpenCV) + R2 report |
| Điều kiện hoàn thành | Nếu recall/precision đạt requirement thì không cần YOLO 1-class. |

Vị trí code dự kiến: src/vision/loose_piece_detector.py

Các bước thực hiện

• Định nghĩa board ROI và recovery ROI.

• Detect circular/contour candidate trên scene.

• Dùng geometry tính nearest-intersection distance.

• On-grid candidate và off-grid/loose candidate là hai output, không “continue” bỏ off-grid.

• Test bóng đổ, tay, pattern tròn, quân nghiêng.

### P5.4 — Decision gate YOLO/OpenCV

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Ra quyết định công nghệ dựa trên số liệu. |
| Đầu ra bắt buộc | ADR-R2-R3.md + selected backend |
| Điều kiện hoàn thành | Có evidence cho việc giữ/bỏ YOLO; không xóa model trước quyết định. |

Các bước thực hiện

• So OpenCV vs model hiện tại dùng như generic detector.

• Chỉ train YOLO 1-class nếu OpenCV fail rõ ràng ở stress set.

• So latency, recall, precision, localization P95 và maintainability.

• Ghi Architecture Decision Record (ADR).

# PHASE 6 — Verified Manipulation

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R9 + hooks R5/R11/R13 | Biến move_piece() thành chuỗi physical phases có kết quả | Robot command success không còn được coi là physical success |

### P6.1 — Tách action primitives

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mỗi thao tác vật lý có input/output và failure rõ. |
| Đầu ra bắt buộc | RobotAction API + tests/dry-run |
| Điều kiện hoàn thành | Coordinator có thể dừng giữa phase mà state vẫn biết robot đang ở đâu. |

Vị trí code dự kiến: src/hardware/robot_VIP.py → tách src/robot/actions.py nếu phù hợp

Các bước thực hiện

• approach_pick()

• pick()

• lift()

• transport()

• approach_place()

• place()

• retract()

• Mỗi hàm trả ActionResult(status, error_code, telemetry, evidence).

• CurrentAction.phase persist trước side-effect.

• Không commit logical board trong primitive.

### P6.2 — Verify PICK/PLACE post-condition

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mọi phase quan trọng phải có điều kiện sau. |
| Đầu ra bắt buộc | Verification hooks + ActionResult evidence |
| Điều kiện hoàn thành | Silent physical failure = 0 trên defined tests. |

Các bước thực hiện

• PICK_OK chỉ khi evidence cho thấy source đã mất quân đúng và/hoặc gripper sensor xác nhận.

• PLACE_OK chỉ khi destination có đúng quân/stable state.

• Nếu camera bị robot che, chờ ROBOT_CLEAR rồi verify.

• Command SDK code 0 chỉ là command status, không phải post-condition.

### P6.3 — Manipulation benchmark

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đo pick/place trước capture. |
| Đầu ra bắt buộc | R9 benchmark report |
| Điều kiện hoàn thành | Pick/place baseline đạt target; collision/unsafe contact = 0. |

Các bước thực hiện

• 100 pick-place nhiều ô với quân centered.

• 100 pick-place với offset trong R3 tolerance.

• Ghi success rate, failure class, cycle time P50/P95.

• Sau khi stable mới chạy ≥50 capture sequences.

# PHASE 7 — Verification & Recovery

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R10 + R2/R3/R5/R6/R9/R12/R13 | Tự phục hồi lỗi đã định nghĩa mà không làm state tệ hơn | Recovery đơn giản tự động; ambiguity/unsafe phải abort |

## 10. Recovery ladder — làm từ dễ đến khó

| Mức | Failure class | Auto-recovery? | Hành vi |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | Miss grasp, quân vẫn ở source | Có | Retry pick 1 lần sau rescan/localize |
| L1 | Drop đúng intersection trống | Có | R1 tìm piece mới → repick → destination |
| L2 | Drop giữa intersections, vùng trống | Có nếu R2/R3 chắc | Loose detect → localize → safety check → repick |
| L3 | Wrong piece picked | Có điều kiện | Return/rollback đúng piece nếu state rõ |
| L4 | Drop sát/chồng quân khác | Không mặc định | ABORT/HUMAN_REQUIRED |
| L5 | Piece outside FOV/workspace | Không | PIECE_LOST/HUMAN_REQUIRED |
| L6 | Nhiều anomaly độc lập | Không mặc định | STOP + reconcile |

### P7.1 — Failure classifier

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chuẩn hóa lỗi trước khi quyết định recovery. |
| Đầu ra bắt buộc | FailureClass enum + classifier tests |
| Điều kiện hoàn thành | Mỗi injected failure thuộc test suite cho ra đúng class hoặc UNKNOWN_SAFE. |

Các bước thực hiện

• MISS_GRASP, DROP_ON_GRID, DROP_OFF_GRID, WRONG_PIECE, PLACE_FAIL, PIECE_LOST, CAMERA_INVALID, BOARD_MOVED, ROBOT_ERROR, MULTI_ANOMALY.

• Mỗi class có required evidence và severity.

• Không map unknown exception thành success.

### P7.2 — Recovery policy

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mỗi failure class có retry limit và terminal state. |
| Đầu ra bắt buộc | RecoveryPolicy + unit tests |
| Điều kiện hoàn thành | Repeated failure luôn kết thúc terminal safe state. |

Các bước thực hiện

• Retry count mặc định nhỏ (1–2 tùy lỗi).

• Trước retry phải rescan/relocalize nếu lỗi perception/position.

• Sau retry fail → HOME/SAFE pose nếu khả thi + HUMAN_REQUIRED.

• Không loop vô hạn.

• Transaction capture fail giữa remove/move own piece không được COMMIT_MOVE.

### P7.3 — Failure injection benchmark

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chủ động tạo lỗi để chứng minh recovery. |
| Đầu ra bắt buộc | R10 benchmark report |
| Điều kiện hoàn thành | Verification detection ≥ target; simple-drop recovery baseline đạt target; unsafe recovery = 0. |

Các bước thực hiện

• Miss grasp có kiểm soát.

• Thả quân 30 điểm giữa board/recovery ROI.

• Drop sát quân khác.

• Wrong piece picked.

• Capture fail giữa hai phase.

• Log failure detect→decision→recovery→verify.

# PHASE 8 — Reliability, Safety Awareness & Confidence

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| R11 + R12 | Đặt interlock và policy khi nào được phép tin perception/action | UNKNOWN/unsafe không bao giờ tự động biến thành SAFE |

### P8.1 — Camera health watchdog

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Phát hiện freeze/stale/blur/disconnect trước khi perception được tin. |
| Đầu ra bắt buộc | CameraHealth state + watchdog tests |
| Điều kiện hoàn thành | Camera failure scenario 100% không cho auto-motion. |

Vị trí code dự kiến: src/safety/camera_health.py

Các bước thực hiện

• Frame timestamp/freshness.

• Detect repeated identical/stale frames.

• Blur/quality threshold ở mức baseline.

• Camera invalid → R13 CAMERA_INVALID + inhibit physical motion.

### P8.2 — Application safety state

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tách safety awareness khỏi perception piece. |
| Đầu ra bắt buộc | SafetyMonitor + interlock contract |
| Điều kiện hoàn thành | Unsafe/unknown inhibit correctness = 100% acceptance suite. |

Vị trí code dự kiến: src/safety/safety_monitor.py

Các bước thực hiện

• SAFE / BLOCKED / HUMAN_PRESENT / CAMERA_INVALID / BOARD_MOVED / UNKNOWN.

• Human/obstacle event trong configured safety zone → inhibit.

• Robot occlusion khi own motion không được update board.

• Không tuyên bố vision là safety-rated; dùng native robot safety/E-stop theo hệ thống thật.

### P8.3 — Confidence policy R12

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Gom threshold và evidence về một nơi. |
| Đầu ra bắt buộc | ConfidencePolicy + threshold registry |
| Điều kiện hoàn thành | Không còn threshold magic rải rác ở nhiều file; FAR/unknown escalation đo được. |

Vị trí code dự kiến: src/reliability/confidence_policy.py

Các bước thực hiện

• Input: model confidence, geometry residual, temporal consistency, rule consistency, sensor agreement.

• Output duy nhất: ALLOW / RESCAN / RETRY / ABORT / HUMAN_REQUIRED.

• Critical class đặt false accept mục tiêu 0.

• Threshold có version; log decision path.

• Rescan burst là bước đầu cho ambiguity nhẹ.

# PHASE 9 — End-to-End Acceptance & Architecture Freeze

| Thuộc 13R | Mục tiêu triển khai | Gate để được sang phase sau |
| --- | --- | --- |
| S01-S20 + E2E KPI | Chứng minh hệ thống thỏa 13R ở cấp module và toàn chuỗi | Chỉ sau phase này mới freeze kiến trúc và xóa legacy |

## 12. Scenario acceptance S01–S20

| ID | Scenario | R bắt buộc cover |
| --- | --- | --- |
| S01 | Normal move | R1,R6,R7,R8,R13 |
| S02 | Normal capture | R1,R6,R7,R8,R9,R13 |
| S03 | Piece offset from intersection | R3,R5,R9 |
| S04 | Human touches then returns piece | R7,R11,R12 |
| S05 | Illegal human move | R1,R7,R8,R12 |
| S06 | Two pieces moved | R1,R6,R7,R12 |
| S07 | Robot misses grasp | R9,R10,R13 |
| S08 | Robot drops piece between intersections | R2,R3,R5,R10,R13 |
| S09 | Robot drops piece onto valid intersection | R1,R6,R10 |
| S10 | Wrong piece picked | R1,R6,R10 |
| S11 | Piece outside board but inside recovery zone | R2,R3,R5,R10 |
| S12 | Piece out of camera/workspace | R2,R10,R12 |
| S13 | Board shifted | R4,R5,R11,R13 |
| S14 | Camera blur/freeze/disconnect | R11,R12,R13 |
| S15 | Human hand in robot zone | R11,R13 |
| S16 | Software crash mid-move | R6,R10,R13 |
| S17 | Two simultaneous anomalies | R6,R10,R12,R13 |
| S18 | Piece overlap/stack | R2,R10,R11,R12 |
| S19 | Robot occludes camera | R7,R11,R13 |
| S20 | Restart on non-initial board | R1,R6,R8,R13 |

## 12.1 KPI end-to-end để quyết định acceptance

| KPI | Định nghĩa | Target baseline |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | Human move → commit đúng src/dst/piece | ≥99% nominal scenario set |
| E2E-02 | Plan→pick→transport→place→verify | ≥95%, hướng tới ≥98% |
| E2E-03 | Robot fail vật lý nhưng software vẫn commit success | 0 |
| E2E-04 | ExpectedBoard == verified ObservedBoard trước lượt sau | 100% |
| E2E-05 | Defined recoverable failures tự phục hồi | ≥90% baseline |
| E2E-06 | Auto-action khi unsafe/unknown | 0 |
| E2E-07 | Ván hoàn chỉnh không reset do software desync | Báo cáo trên ≥20 ván |

### P9.1 — Freeze acceptance configuration

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đảm bảo kết quả tái lập. |
| Đầu ra bắt buộc | acceptance_manifest.json |
| Điều kiện hoàn thành | Mỗi run có thể tái tạo cấu hình chính xác. |

Các bước thực hiện

• Freeze code commit, model weights, camera settings, geometry/calibration version, robot speed/tool config.

• Version toàn bộ thresholds.

• Không thay config giữa acceptance runs nếu không tạo phiên bản mới.

### P9.2 — Run scenario matrix + full games

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đo module và E2E cùng lúc. |
| Đầu ra bắt buộc | acceptance report + regression dashboard |
| Điều kiện hoàn thành | Hard requirements pass; KPI baseline đạt hoặc có documented gap được chấp nhận rõ ràng. |

Các bước thực hiện

• Chạy S01–S20 theo protocol cố định.

• Chạy ≥20 ván acceptance.

• Ghi failure class và root cause.

• Hard requirement fail → build không acceptance-ready.

• Engineering target fail → ADR: cải thiện, đổi architecture hoặc derive lại threshold bằng measurement.

### P9.3 — Architecture freeze & legacy removal

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chỉ xóa component sau khi requirement coverage đã được chuyển giao. |
| Đầu ra bắt buộc | Architecture v1.0 + coverage matrix + ADRs |
| Điều kiện hoàn thành | Không requirement nào bị “mất owner” sau khi bỏ technology cũ. |

Các bước thực hiện

• Lập coverage table R1–R13 → module thực tế.

• Nếu bỏ YOLO, xác nhận R2/R3 có backend khác pass benchmark.

• Nếu thay snapshot detector, giữ regression test cho capture/ambiguity.

• Xóa legacy theo PR riêng để dễ rollback.

• Cập nhật docs architecture + decision records.

# 13. Cấu trúc repo đề xuất sau khi triển khai

Đây là cấu trúc mục tiêu; không bắt buộc phải đổi toàn bộ ngay. Mỗi phase chỉ tạo package cần thiết. Mục đích là tách perception, state, workflow, safety và robot control để tránh circular dependency.

src/ ├── core/ │ ├── xiangqi.py # R8 deterministic rules │ └── fen_utils.py ├── domain/ │ ├── models.py # shared contracts │ └── enums.py ├── state/ │ ├── state_store.py # R6 Expected/Observed/CurrentAction │ ├── reconciler.py │ └── persistence.py ├── workflow/ │ ├── states.py # R13 │ ├── coordinator.py │ └── recovery_policy.py # R10 policy ├── vision/ │ ├── camera_monitor.py │ ├── geometry_manager.py # R4 │ ├── theone_recognizer.py # R1 candidate │ ├── scene_stability.py # R7/R11 │ ├── localization.py # R3 │ ├── loose_piece_detector.py # R2 │ └── legacy/ # old snapshot/YOLO during migration ├── calibration/ │ └── robot_registration.py # R5 benchmark/validity ├── robot/ │ ├── actions.py # R9 primitives │ └── verification.py ├── safety/ │ ├── safety_monitor.py # R11 │ └── camera_health.py ├── reliability/ │ └── confidence_policy.py # R12 └── telemetry/ ├── logger.py └── schemas.py experiments/ ├── baseline/ ├── r1_board_perception/ ├── r2_loose_piece/ ├── r3_localization/ ├── r4_geometry/ ├── r5_registration/ └── acceptance/ tests/ ├── rules/ ├── workflow/ ├── replay/ ├── hardware/ └── acceptance/

Migration rule: Không đổi tên/move hàng loạt ngay từ đầu. Ưu tiên tạo adapter và coordinator; khi behavior đã được test mới di chuyển code legacy vào package mới.

# 14. Các contract dữ liệu nên chốt sớm

| Contract | Fields tối thiểu | Producer | Consumer |
| --- | --- | --- | --- |
| CellObservation | piece, confidence, visibility | R1 | R6,R7,R12 |
| BoardObservation | 10×9 cells, timestamp, geometry_version | R1 | R6,R7 |
| PhysicalObject | bbox/mask/center, on_grid, recovery_zone, confidence | R2 | R3,R10 |
| GeometryState | corners, homography, orientation, residual, version, valid | R4 | R1-R5,R11 |
| RobotTarget | board_xy, robot_pose, uncertainty, calibration_version | R3/R5 | R9 |
| CurrentAction | piece, src, dst, phase, attempt, txn_id | R6/R13 | R9/R10 |
| ActionResult | status, failure_class, telemetry, evidence | R9 | R10/R13 |
| Decision | ALLOW/RESCAN/RETRY/ABORT/HUMAN_REQUIRED + reason | R12 | R13 |

# 15. State Machine chi tiết đề xuất

START ↓ INITIALIZE → CALIBRATE/VALIDATE_GEOMETRY → OBSERVE ↓ │ WAIT_HUMAN ←──────────── COMMIT_TURN ← VERIFY_BOARD │ ↑ scene stable │ ↓ │ OBSERVE_HUMAN_MOVE → VALIDATE_HUMAN_MOVE ──┤ │ legal │ ↓ │ PLAN_ROBOT_MOVE → SAFETY_CHECK → PICK → VERIFY_PICK │ok │fail ↓ ↓ TRANSPORT RECOVERY ↓ │ PLACE ←─────┘ (nếu recover) ↓ VERIFY_PLACE ↓ VERIFY_BOARD Bất kỳ state nào: CAMERA_INVALID / BOARD_MOVED / ROBOT_ERROR / UNKNOWN_CRITICAL ↓ STOPPED or HUMAN_REQUIRED

| State | Entry condition | Action chính | Exit/Post-condition |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVE | Geometry valid, robot clear | Lấy stable observation | ObservedBoard hợp lệ hoặc UNKNOWN |
| VALIDATE_HUMAN_MOVE | Có transition candidate | R8 + R12 | LEGAL+ALLOW / RESCAN / reject |
| SAFETY_CHECK | Có planned robot move | R11/R12 interlock | SAFE mới vào PICK |
| PICK | Target pose valid | Approach + grasp + lift | ActionResult |
| VERIFY_PICK | Sau PICK | Vision/sensor check | PICK_OK mới TRANSPORT |
| TRANSPORT | PICK_OK | Safe motion | Đến pre-place |
| PLACE | Safe pre-place | Descend + release + retract | ActionResult |
| VERIFY_PLACE | Sau PLACE | ObservedBoard/target check | PLACE_OK mới verify board |
| RECOVERY | Defined failure | Policy theo FailureClass | RECOVERED/ABORT/HUMAN |
| COMMIT_TURN | Board verified | Update ExpectedBoard atomically | state_version++ |

# 16. Chiến lược migration không phá main

Trong suốt quá trình, dùng feature flags và shadow mode để giữ đường rollback. Không nên “big-bang rewrite”.

| Flag đề xuất | Giá trị | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| WORKFLOW_V2 | off / shadow / on | Chạy coordinator mới mà chưa điều khiển robot rồi cutover. |
| BOARD_RECOGNIZER_MODE | legacy / theone / compare | So R1 với pipeline cũ. |
| LOOSE_DETECTOR_MODE | off / opencv / yolo | A/B R2. |
| LOCALIZER_MODE | bbox / contour / segmentation | A/B R3. |
| VERIFY_PHYSICAL_ACTIONS | off / log / enforce | Từ quan sát sang bắt buộc verify. |
| RECOVERY_MODE | off / observe / enforce | Failure injection trước khi auto-recover thật. |

Cutover rule: Mỗi module đi qua 4 bước: unit test → offline/replay benchmark → shadow mode → enforce. Chỉ enforce sau khi gate của phase đạt.

# 17. Branch/PR strategy đề xuất

| Branch/PR | Scope | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| architecture/13r-v2 | Integration branch tạm | Không phát triển trực tiếp nhiều feature lớn cùng lúc |
| feat/r6-state-store | State models/persistence | Không đổi robot/perception |
| feat/r13-coordinator | FSM + transition tests | Không thay model AI |
| feat/r4-geometry-manager | Geometry version/validity | Không sửa gameplay |
| feat/r5-registration-benchmark | Mapping + measurement | Không auto-calibrate chưa benchmark |
| feat/r1-theone-adapter | Recognizer + benchmark | Không delete YOLO/legacy |
| feat/r7-semantic-transition | Move reasoning | Không commit trực tiếp ngoài coordinator |
| feat/r2-r3-localization | Loose/localization | Không gắn recovery auto ngay |
| feat/r9-verified-actions | Robot phases | Không commit board trong robot layer |
| feat/r10-recovery | Recovery policy | Không retry vô hạn |
| feat/r11-r12-reliability | Safety/confidence | Không biến UNKNOWN thành SAFE |

☐ Mỗi PR phải có: requirement ID, test ID, metric/log evidence, rollback plan.

☐ Nếu PR thay threshold: ghi threshold_version + lý do + dataset dùng để derive.

☐ Nếu PR thay physical motion: có dry-run + supervised hardware test trước merge.

# 18. Gợi ý phân công nếu team 4 người

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Phase ưu tiên | Điểm giao nhau |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Perception/Geometry | R1,R2,R3,R4; datasets/model benchmark | P0,P2,P3,P5 | Giao B qua BoardObservation; C qua RobotTarget |
| B — State/Reasoning | R6,R7,R8,R12,R13; replay tests | P1,P4,P8 | Coordinator là integration owner |
| C — Robot/Calibration | R5,R9,R10; hardware tests | P0,P2,P6,P7 | Không tự update ExpectedBoard |
| D — QA/Integration | logging, metrics, scenario S01-S20, CI, regression | Tất cả | Giữ benchmark reproducible |

Quy tắc teamwork: Không chia theo “mỗi người một folder” mà chia theo owner requirement + contract. Các contract ở mục 14 phải được review chung trước khi implementation sâu.

# 19. Chuẩn dữ liệu và experiment

datasets/ r1_board_perception/ images/ labels/board_state.jsonl split.json metadata.csv r2_loose_piece/ r3_localization/ experiments/<requirement>/<run_id>/ manifest.json trials.jsonl frames/ metrics.json report.md

| Trường manifest | Ví dụ/Nội dung |
| --- | --- |
| code_commit | SHA |
| model_version | weight hash/model name |
| camera | index/resolution/exposure/focus |
| geometry_version | hash/id |
| robot_config | speed/tool/TCP/teaching point hash |
| threshold_version | confidence/safety thresholds |
| environment | lighting/board/piece set |
| operator_notes | bất thường khi chạy |

# 20. Metric implementation checklist

| Metric | Cần lưu gì | Cách tính tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Accuracy/F1 | prediction + ground truth | per-class + macro/micro |
| P95 error | predicted XY + ground truth XY | Euclidean error distribution |
| FAR | wrong cases + ALLOW decision | false accepted / all wrong |
| FRR | correct cases + reject decision | false rejected / all correct |
| Latency P50/P95 | start/end timestamps | percentile, không chỉ mean |
| Recovery success | failure_class + final resolution | RECOVERED / defined recoverable failures |
| Silent failure | physical fail + software commit | count phải 0 |
| State sync | Expected/Observed after turn | exact equality on verified cells |

# 21. 10 ngày đầu nên làm gì

| Ngày | Việc chính | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Freeze baseline + tạo experiment folder + log schema draft | baseline_manifest + log schema |
| 2 | Đo piece/gripper tolerance | gripper_tolerance.csv |
| 3 | Robot repeatability test | repeatability report |
| 4 | Camera reprojection baseline | geometry baseline |
| 5 | Metric scripts + replay harness skeleton | metrics CLI + sample report |
| 6 | Data contracts + Expected/Observed/CurrentAction | domain/state tests |
| 7 | FSM states/transitions + synthetic traces | workflow tests |
| 8 | Persistence/crash recovery + rule conformance | state recovery + R8 tests |
| 9 | GeometryManager + version/validity | R4 unit/integration tests |
| 10 | Registration benchmark tooling | R5 experiment harness |

Sau ngày 10: Lúc này mới bắt đầu P3.1 TheOne adapter. Nếu P0/P1/P2 chưa đạt gate, tích hợp model mới chỉ làm tăng số biến và khó debug.

# 22. Decision tree: TheOne / YOLO / OpenCV / Segmentation

R1 cần semantic 10×9? └─ Có → benchmark TheOne-like / ROI classifier R2 cần tìm quân off-grid? ├─ OpenCV đạt recall/precision stress? → dùng OpenCV └─ Không → YOLO 1-class / segmentation R3 bbox center không đạt mm tolerance? ├─ contour/circle đạt? → dùng contour ├─ segmentation centroid/keypoint đạt? → dùng segmentation/keypoint └─ cần depth? → nghiên cứu depth-assisted Không technology nào được giữ chỉ vì “đã có trong repo”. Coverage + metric quyết định.

# 23. Những sai lầm cần tránh

• Xóa YOLO ngay sau khi TheOne chạy được, trước khi chứng minh R2/R3 có module thay thế.

• Cho TheOne output ghi trực tiếp vào GameState/ExpectedBoard.

• Giữ một biến board vừa là “camera thấy” vừa là “game logic tin”.

• Cho robot TRANSPORT ngay sau gripper close mà không VERIFY_PICK.

• Cho PLACE thành công chỉ vì SDK trả code 0.

• Dùng một threshold confidence chung 0.5 cho mọi model và mọi severity.

• Khi geometry invalid vẫn dùng transform cũ vì “bàn chỉ dịch một chút”.

• Clamp quân off-grid về intersection gần nhất rồi mất thông tin recovery.

• Retry recovery không giới hạn.

• Đổi model/camera/calibration giữa benchmark nhưng vẫn so số như cùng experiment.

• Gộp refactor + model mới + robot motion mới trong một PR lớn.

• Đánh giá model bằng vài ảnh đẹp thay vì nominal + stress + unknown.

# 24. Master Checklist trước khi nói “hệ thống đã triển khai xong”

☐ P0: tolerance budget dựa trên measurement thật.

☐ P0: logging schema + metrics script chạy tự động.

☐ P1: ExpectedBoard/ObservedBoard/CurrentAction tách rõ.

☐ P1: FSM không illegal transition/deadlock.

☐ P1: R8 rule conformance 100%.

☐ P2: GeometryState có version/validity/residual.

☐ P2: Board move làm invalidate mapping.

☐ P2: Registration heatmap đã đo trên toàn bàn.

☐ P3: R1 recognizer trả UNKNOWN khi không chắc.

☐ P3: R1 benchmark có nominal/stress/confusion matrix.

☐ P4: Scene-stable gate ngăn transient false move.

☐ P4: R7 trả AMBIGUOUS khi nhiều hypothesis.

☐ P5: R3 error được đo bằng mm, không chỉ pixel.

☐ P5: R2 off-grid detector benchmark xong; quyết định YOLO/OpenCV có ADR.

☐ P6: Robot action tách phase + ActionResult.

☐ P6: PICK/PLACE có post-condition verification.

☐ P7: Recovery có failure classes + retry limit.

☐ P7: Unsafe recovery cases luôn abort/human.

☐ P8: Camera health watchdog và safety inhibit hoạt động.

☐ P8: Confidence policy tập trung, threshold versioned.

☐ P9: S01-S20 reproducible.

☐ P9: Silent physical failure = 0 acceptance.

☐ P9: Board-state sync 100% trước turn tiếp theo.

☐ P9: Architecture coverage R1-R13 có owner rõ.

# 25. Exit Criteria để freeze Architecture v1

| # | Exit criterion | Evidence |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mỗi R1–R13 có owner, metric, threshold version và test protocol | Requirement coverage sheet |
| 2 | R3/R5/R9 có tolerance budget từ hardware measurement | Tolerance report |
| 3 | S01–S20 tái lập được | Acceptance test suite |
| 4 | Có baseline cho R1, R2/R3 và R13 | Benchmark reports |
| 5 | Phân biệt rõ AI / deterministic / safety hardware | Architecture diagram + module ownership |
| 6 | Log schema + metric scripts tự động | tools/metrics + experiment runs |
| 7 | Mọi legacy removal có replacement coverage | ADR + regression |

# PHỤ LỤC A — Template cho một experiment

Experiment ID: R3-LOC-YYYYMMDD-001 Requirement: R3 Physical Localization Hypothesis: contour centroid giảm P95 XY error so với bbox foot-point Code commit: ... Model/backend: bbox ¦ contour ¦ segmentation Camera config: ... Geometry version: ... Robot config: ... Threshold version: ... Dataset/split: ... Procedure: 1. ... 2. ... Metrics: - Median XY error - P95 XY error - Max error - Availability PASS criteria: ... Result: PASS/FAIL Root cause (nếu fail): ... Decision: keep / improve / replace / derive target

# PHỤ LỤC B — Template PR theo 13R

Title: feat(Rx): ... Requirement covered: R? Scenario affected: S?? Current gap: ... Implementation: ... Contract changes: ... Metrics before/after: ... Hard requirements checked: ... Failure cases tested: ... Rollback plan: ... Artifacts: report/log/dataset link

# PHỤ LỤC C — Skeleton báo cáo acceptance

| Section | Nội dung |
| --- | --- |
| Configuration | Commit/model/camera/calibration/threshold versions |
| Module metrics | R1–R13 summary |
| Hard requirement failures | Bất kỳ fail nào phải liệt kê đầu tiên |
| Scenario S01–S20 | PASS/FAIL + failure class |
| E2E KPI | E2E-01…E2E-07 |
| Regression | So baseline/phiên bản trước |
| Open gaps | Engineering target chưa đạt |
| Architecture decisions | Giữ/bỏ YOLO, chọn recognizer/localizer/recovery approach |
| Final status | NOT READY / CONDITIONAL / ACCEPTANCE READY |

# PHỤ LỤC D — Requirement → Module → Test ownership

| R | Module owner | Primary test | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | theone_recognizer / board perception | R1 dataset + confusion matrix | Perception |
| R2 | loose_piece_detector | drop/off-grid benchmark | Perception |
| R3 | localization | XY mm error benchmark | Perception/Robot |
| R4 | geometry_manager | reprojection + board-move tests | Perception |
| R5 | robot_registration | grid heatmap + repeatability | Robot |
| R6 | state_store/reconciler | crash/desync tests | Software |
| R7 | transition_detector | replay temporal suite | Software/Perception |
| R8 | xiangqi rules | conformance unit suite | Software |
| R9 | robot actions | pick/place/capture benchmark | Robot |
| R10 | verification/recovery | failure injection | Robot/Integration |
| R11 | safety_monitor/camera_health | unsafe scenario suite | Integration |
| R12 | confidence_policy | FAR/unknown escalation | Integration |
| R13 | coordinator | state trace/deadlock suite | Software/Integration |

# 26. Kết luận triển khai

Thứ tự triển khai được chọn để giảm số biến thay đổi cùng lúc: đo và logging trước; state/workflow trước model mới; geometry/registration trước manipulation; semantic perception trước temporal reasoning; localization/off-grid trước recovery; safety/confidence trước acceptance. Cách này cho phép mỗi failure được truy ngược tới module và metric cụ thể.

Điểm chốt: 13R là contract. Technology chỉ là implementation. Nếu bỏ một công nghệ, requirement mà nó cover vẫn phải được một module khác nhận trách nhiệm và chứng minh bằng benchmark.

END OF IMPLEMENTATION GUIDE